👥 Распределение ролей (50 / 50)

Чтобы избежать конфликтов в Git и выполнить требование по написанию кода обоими участниками, разделим проект на "Подкапот" (Model/Data) и "Лицо" (View/ViewModel).

Участник 1: Data & Network Engineer (Модель и Логика)

Ориентирован на работу с данными и алгоритмами.

- Локальная БД (Room): Проектирование таблиц (сообщения, устройства), написание DAO-интерфейсов для сохранения и выгрузки истории переписки.

- Bluetooth API: Реализация поиска устройств поблизости, установки сокетов и процесса передачи потока байтов (отправка/получение сообщений).

- Архитектура: Обертывание работы БД и Bluetooth в классы-репозитории (Repository) для передачи Участнику 2.

- Git-менеджмент: Создание базового репозитория, настройка .gitignore, защита ветки main от прямых пушей.

Участник 2: UI/UX & UI-Logic Developer (Интерфейс и Представление)

Ориентирован на визуал и пользовательский опыт.

- Дизайн (Figma): Создание чистого, современного и минималистичного прототипа приложения. Ничего лишнего: экран поиска устройств и экран чата.

- Верстка (Jetpack Compose): Перенос дизайна из Figma в код. Отрисовка состояний (загрузка, ошибка, пустой список).

- ViewModel: Реализация связи между UI и репозиториями Участника 1. Обработка пользовательских намерений (нажатие кнопки "отправить", "найти устройства") без бизнес-логики во View.

- Презентация: Сборка 3-5 слайдов для защиты.

### 🛠 Видение реализации (Технический стек)

- Язык: Kotlin.

- UI: Jetpack Compose (максимально ускоряет верстку).

- БД: Room (удобная абстракция над SQLite).

- Асинхронность: Coroutines / Kotlin Flow (идеально для MVVM: ViewModel подписывается на Flow из БД и обновляет Compose-состояния).

- Ускорение работы: Поскольку на код есть всего около 3-4 часов, активно используйте AI-ассистенты (например, Cursor или интеграции в Android Studio) для генерации бойлерплейт-кода (сущности Room, базовые экраны Compose). Это разрешено правилами и сэкономит массу времени.

### ⏱ Пошаговый план работы (Тайминг хакатона)

Пара 1: Старт и Прототип

- Git: Участник 1 создает репозиторий на GitHub. Оба участника клонируют его и создают свои ветки (например, feature/bluetooth-db и feature/ui-compose).

- Архитектура: Создаете пустые папки model, view, viewmodel.

- Figma: Участник 2 быстро накидывает экраны.

- Скелет: Участник 1 настраивает зависимости в build.gradle (Room, Compose, Bluetooth permissions).

Пара 2-3: Активный кодинг (Параллельная работа)

- Участник 1 пишет дата-классы, DAO и методы для Bluetooth в своей ветке. Возвращает заглушки (mock data), если Bluetooth еще не готов, чтобы Участник 2 мог тестировать UI.

- Участник 2 пишет экраны на Compose и ViewModels в своей ветке, подвязывая их к заглушкам Участника 1.

Пара 4: Интеграция и Сборка

- Оба участника делают pull request своих веток и сливают их в main. Важно: никаких коммитов напрямую в main.

- Подключение реального Bluetooth к ViewModel.

- Тестирование на реальных устройствах (эмулятор не сможет протестировать передачу по Bluetooth).

- Сборка релизного APK-файла и оформление презентации.

Пара 5: Защита

- Выводите презентацию, показываете приложение.

- Самое важное: держите открытой Android Studio. Каждый должен быть готов быстро показать свою папку (model или view) и объяснить, как работают корутины, как Compose читает состояния из ViewModel, или как Room сохраняет данные.

Чтобы я мог точнее подсказать по архитектуре: у вас уже есть опыт работы с нативным Bluetooth API в Android, или планируете использовать сторонние библиотеки для упрощения обмена данными?